泾县交通运输局招商引资帮办服务考核台账

（企业全称）安徽路畅交通工程有限公司

法人代表：彭斌（电话0563-4186616）

帮办单位：泾县交通运输局（电话0563-2360555）

分管领导：翟荣辉（电话13966202799）

帮 办 人：吕大可（电话13965419969）

项目签约时间：                 营业执照图片

2013年4月27日

企业工商注册时间：

2003年1月7日

法人代表：彭斌

注册资金：6100万元

● 项目经营范围：公路、桥梁工程施工及养护，市政公用工程、城市园林绿化工程施工及养护，公路地质灾害治理，施工机械租赁，城市及道路照明工程施工，管道工程施工。

● 投资企业简介：安徽路畅交通工程有限公司坐落于国家级宁国经济开发区，公司成立于2003年1月，是一家集公路、桥梁工程施工及养护、市政公用工程施工及养护、预制构件生产、建筑材料销售、施工机械租赁于一体的综合性企业。

●企业现状：该公司现有员工65人，其中技术人员36人，经济管理人员10人，注册资本6100万元，下设10个部门、两个分公司，拥有施工机械设备80余台（套），净资产8000余万元。

● 投资企业地址：安徽省宁国市外环南路19号     附图片

● 项目现场情况：（附图片）

● 项目进度：榔双公路改建工程建设-移交项目总投资约1.1亿元，其中对方（安徽省路畅交通工程有限公司）投资约8840万元，截止目前，已完成投资5049万元，其中对方投资4449万元。

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、土地征迁过程中，会同相关乡镇耐心做好群众的解释说服工作。

2、

3、

4、

2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4月27日正式签约 |  |  | 彭斌 |
| 5 | 路基桥涵施工，已完成投资1600万元 | 土地征迁工程中，会同相关乡镇做好群众解释说服工作 | 对帮办服务满意 | 彭斌 |
| 6 | 土方完成80%，已完成投资5049万元 | 土地征迁工程中，会同相关乡镇做好群众解释说服工作 | 对帮办服务满意 | 彭斌 |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770

# Text boxes

前期

中期