泾川镇招商引资帮办服务考核台账

（企业全称）泾县启程环保材料制造有限公司

法人代表：    王扬浩    （电话13695631941）

帮办单位：泾县城西工业集中区管委会（电话     5100445）

分管领导：李叶盛（电话13656322440）

帮 办 人：何  南（电话13966222539）

项目签约时间：                 营业执照图片

2013年03月15日

企业工商注册时间：

2013年04月27日

法人代表：王扬浩

注册资金：壹佰万元整

● 项目经营范围：

干混砂浆生产、销售；环保设备、工业设备、仪器仪表、建材、橡胶制品、监控产品、计算机网络产品、劳保用品销售。

● 投资企业简介：

安徽启程环保材料有限公司地理位置优越，交通运输十分便利，企业建成投产后主要从事干混砂浆生产、销售；环保设备、工业设备、仪器仪表、建材、橡胶制品、监控产品、计算机网络产品、劳保用品销售。

●企业现状：正进行厂房及相关办公设施建设。

● 投资企业地址：            附图片

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

● 项目进度：

厂房租赁工作已经完成，正进行设备的购置与安装工作。

●目前项目筹建中存在的问题：

1、旧机械设备安装遇阻，安装速度较慢。

2、

3、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、  已敦促并协助企业安装、处理旧机械设备。

2、协助企业办理相关证件执照等相关证件，帮扶企业加快进度建设

3、

4、

2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 进行企业法人营业执照等相关证件的办理 | 协助企业办理相关的证件 | 暂无 |  |
| 5 | 进一步完善相关证件的办理 | 协助进一步完善相关证件的办理 | 暂无 |  |
| 6 | 企业厂房租赁完成，进行机械设备的安装与使用 | 协助完成机械设备的安装与利用工作 | 暂无 |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770

# Text boxes

前期

中期

中期                    末期