琴溪镇招商引资帮办服务考核台账

宣城大建桥梁工程构件有限公司

法人代表：杜庆培（电话13966182570）

帮办单位：镇安监站（电话2316115）

分管领导：沈毅林（电话13856372822）

帮 办 人：李炳银（电话13865327628）

项目签约时间：                 营业执照图片

2012年1月1日

企业工商注册时间：

2011年10月18日

法人代表：杜庆培

注册资金：500万元

● 项目经营范围：一般经营项目：混凝土预制构件、桥梁工程构件生产、销售与安装；桥梁与预应力工程施工；堤防与河湖整治工程施工。

● 投资企业简介：该项目是浙江省长兴县客商杜庆培先生投资兴建的，主要生产道路桥梁构件，公司投资规模5000万。

●企业现状：该公司前期征地平整工作已结束，正开工建设中。

● 投资企业地址：            附图片

琴溪镇新元工业集中区

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

● 项目进度：目前仍处在前

期

●目前项目筹建中存在的问题：

1、

2、

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、帮助协调土地征用工作及土地平整工程（挖方炸石工程）。

2、帮助联系施工方做基建项目。

3、

4、

2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成土地征用前期准备工作 | 完善软件材料 |  |  |
| 2 | 土地征用 | 帮助上户征地 |  |  |
| 3 | 土地征用 | 帮助上户征地 |  |  |
| 4 | 土地平整 | 帮助联系施工队 |  |  |
| 5 | 完成土地平整 | 帮助联系施工队 |  |  |
| 6 | 开始基建 | 帮助联系施工队 |  |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770

# Text boxes

前期                    中期

中期                    末期

相关图片