榔桥镇招商引资帮办服务考核台账

（企业全称）农业生态养殖项目

法人代表：  薛思红  （电话13655665077）

帮办单位：榔桥镇溪头村（电话13966202821）

分管领导：  孙四清  （电话13966202821）

帮 办 人：  洪承义  （电话13856303763）

项目签约时间：                 营业执照图片

2013年2月12日

企业工商注册时间：

2012年2月20日

法人代表： 薛思红

注册资金： 伍佰万元

● 项目经营范围：甲鱼等水产品养殖、销售，提供相关技术、信息服务。

● 投资企业简介：泾县溪头甲鱼水产养殖专业合作社专业从事甲鱼等水产品养殖、销售，提供相关技术、信息服务等

●企业现状：已投资600万元。

● 投资企业地址：            附图片

泾县榔桥镇溪头村

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

● 项目进度：54.5 %

前期                    中期

中期                    末期

●目前项目筹建中存在的问题：

1、  暴雨导致新建的围墙

相关图片

倒塌

2、

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、

2、

3、

4、

2013  度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 18% | 走访 | 帮助其向发改委申请备案 |  |
| 4 | 45% | 走访 | 无 |  |
| 5 | 58% | 走访 | 无 |  |
| 6 | 58% | 走访 | 无 |  |
| 7 | 68.9% | 走访 | 无 |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770