琴溪镇招商引资帮办服务考核台账

泾县新源混凝土有限公司

法人代表： 何文革 （电话13637236988 ）

帮办单位：镇招商办（电话2316108）

分管领导：史胜利（电话13805628177）

帮 办 人：汪恭祥（电话13865349789）

项目签约时间：                 营业执照图片

2013年1月1日

正在办理

企业工商注册时间：

年   月   日

法人代表：何文革

注册资金：

● 项目经营范围：项目主要是建混凝土搅拌站，以生产工民建所用的商品混凝土为主。

● 投资企业简介：该项目是民营股份制企业，目前正在筹备待建过程中，以生产工民建商品混凝土为主导产品。

●企业现状：前期征地平整工作已结束，正筹建中。

● 投资企业地址：            附图片

琴溪镇新元工业集中区

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

● 项目进度：目前处在前期

前期                    中期

中期                    末期

●目前项目筹建中存在的问题：

1、

相关图片

2、

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、帮助完成前期征地及三通一平工作。

2、帮助完成企业工商注册所需软件材料。

3、

4、

2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 土地征用 | 帮助完成征地中的软件材料 |  |  |
| 4 | 土地征用 | 帮助完成征地工作 |  |  |
| 5 | 三通一平 | 联系施工队 |  |  |
| 6 | 三通一平 | 协调水电，完成三通一平 |  |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770