琴溪镇招商引资帮办服务考核台账

南京康淳水处理科技有限公司

法人代表：张秉志（电话13851860290）

帮办单位：镇城建办（电话2316113）

分管领导：陈 川（电话13905636560）

帮 办 人：丁伯意（电话13966202899）

项目签约时间：                 营业执照图片

2012年1月5日

正在办理

企业工商注册时间：

年   月   日

法人代表：张秉志

注册资金：1000万元

● 项目经营范围：环保水处理专业生产厂家，主要产品是水处理专用设备。

● 投资企业简介：南京康淳水处理科技有限公司总部座落在南京市江陵区，属国有股份制企业，是专门生产环保水处理设备的公司，来我镇的项目为独立核算，自负盈亏，具有法人资质。

●企业现状：已完成场地的征用、三通一平，正在基建中。

● 投资企业地址：            附图片

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

● 项目进度：目前处在前期

前期                    中期

中期                    末期

●目前项目筹建中存在的问题：

1、

相关图片

2、

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、帮助制定征地拆迁方案，及具体征地工作

2、帮助做好土地平整及三通一平工程

3、

4、

2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地拆迁 | 帮助制定征地拆迁方案 |  | 杜庆培 |
| 2 | 征地拆迁 | 土地征用 |  | 杜庆培 |
| 3 | 征地拆迁 | 完成征地工作 |  | 杜庆培 |
| 4 | 三通一平 | 联系施工队 |  | 杜庆培 |
| 5 | 三通一平 | 协调水、电相关部门 | 部门间办事程序工作效率不统一 | 杜庆培 |
| 6 | 开工建设 | 联系施工队 |  | 杜庆培 |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770