县委办招商引资帮办服务考核台账

（企业全称） 安徽生利矿业有限公司

法人代表： 董琛郴 （电话  5941988  ）

帮办单位： 县委办 （电话  5102503  ）

分管领导： 詹  凯 （电话  5102506  ）

帮 办 人： 王  磊 （电话  5102503  ）

项目签约时间：                 营业执照图片

2013年 1 月 7 日

企业工商注册时间：

2006年 1 月 11日

法人代表：  董琛郴

注册资金： 100万元

● 项目经营范围：

碳酸钙加工；方解石、大理石板材、石材工艺品、荒料加工、销售

● 投资企业简介：安徽生利矿业有限公司创办于2001年，位于云岭镇兰山工业园区内，占地2万平方米。该公司从事专业生产活性、轻质、重质碳酸钙粉体，总投资1500万元。2013年，县委办通过招商引资，湖北麻城陈文国投资2600万元与该公司合作，扩建碳酸钙加工项目。

●企业现状：营业中

● 投资企业地址：            附图片

云岭镇兰山工业园区

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

末期

●项目进度：厂房主体及辅助

用房已基本完工

●目前项目筹建中存在的问题：

1、工程纠纷影响企业动工

相关图片

2、 厂区电线、电缆杂乱

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、  积极协调企业与建筑承包商的矛盾，帮助企业解决

用地问题；

2、  与供电公司、电信部门协商将经过厂区的线缆重新

布设

3、

4、

2013     年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 厂房主体基本完工 | 通过协商解决工程纠纷 |  |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770