住建委招商引资帮办服务考核台账

（企业全称）江景郦城

法人代表：王兴海（电话13965419993）

帮办单位： 住建委  （电话  2366547 ）

分管领导：唐述强  （电话2366529    ）

帮 办 人：朱竺林  （电话13865332211）

项目签约时间：                 营业执照图片

2011 年   月   日

企业工商注册时间：

2002年7 月 8日

法人代表： 王兴海

注册资金：2000万元

● 项目经营范围：

房地产开发、商品房销售

● 投资企业简介：

该项目由泾县华川置业有限公司投资，公司位于泾川镇千亩园路，法定代表人王兴海，注册资金2000万元。

●企业现状：

企业经营状况良好。

● 投资企业地址：            附图片

泾川镇千亩园路

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

项目进度：3#、5#、8#工程竣工验收，目前完成总项目的 45%。

前期                    中期

中期                    末期

●目前项目筹建中存在的问题：

1、资金压力大

相关图片

2、

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、帮助办理3#、5#、8#工程竣工验收

2、15#工程施工许可证申请

3、15#工程施工许可证发放

4、帮助申报可再生能源项目资金

2013   年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 45% | 帮助办理3#、5#、8#工程竣工验收 | 按规定程序办理 |  |
| 4 | 45% | 15#工程施工 许可证申请 | 按规定程序办理 |  |
| 5 | 45% | 15#工程施工 许可证发放 | 按规定程序办理 |  |
| 6 | 45% | 帮助申报可再生能源项目资金 | 按规定程序办理 |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770