住建委招商引资帮办服务考核台账

（企业全称）泾县泾川天然气有限公司

法人代表：陈绮红  （电话 5092799   ）

帮办单位：泾县住建委（电话 2366547   ）

分管领导：唐述强  （电话 2366529   ）

帮 办 人：王学武  （电话13965409966）

项目签约时间：                 营业执照图片

2012年10月   日

企业工商注册时间：

2012年 1 月 10日

法人代表：朱德江

注册资金： 壹仟万元整

● 项目经营范围：天燃气储存、输配、销售；燃气管网、加气站的投资；天燃气汽车加装及加装件销售；燃气管材、管件、调压设施、燃气表具机器配件销售

● 投资企业简介：该项目由上海中油企业集团有限公司投资，公司位于上海市长宁区，企业注册资本一亿零肆佰万元，法定代表人翁天波

●企业现状：该企业经营状况良好

● 投资企业地址：            附图片

泾县开发区幕桥东路1号

● 项目现场情况：（附图片）

进度情况图片

项目进度：天然气释放站和DNA

前期                    中期

中期                    末期

加压站建设已完成，正进行管网铺设。

●目前项目筹建中存在的问题：

1、管网铺设社会环境较差

相关图片

2、资金压力大

3、

4、

已帮办和拟帮办事宜及意见建议和困难：

1、帮助企业法人变更、拟定管道建设方案和管道建设申请及完善相关手续。

2、减少相关手续审批过程，帮助企业加快建设进程

3、帮助企业协调好投资环境

4、帮助企业了解融资渠道

2013年度招商引资项目进度及帮办服务情况记录

| 月份 | 项目进度 | 帮办事宜 | 问题和建议 | 企业法人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 45% | 企业法人变更 | 帮助安规定程序申报 |  |
| 4 | 50% | 拟定管道建设方案 | 帮助安规定程序申报 |  |
| 5 | 50% | 管道建设申请 | 帮助安规定程序申报 |  |
| 6 | 50% | 完善相关手续 | 帮助安规定程序申报 |  |

注：1、一项目一台账，作为考核的主要依据之一；2、一式两份（一份交县考核中心）； 3、帮办服务情况必须经企业法人签字，否则无效； 4、问题和建议一栏中可反映对单位及帮办人进行评价，也可对相关单位进行评价投诉； 5、不尽事宜，可向中心询问，电话：5102729、5102770